SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

SIGU

Sistema Integrado de Gerenciamento de Usuários

DESENVOLVIMENTO EM SPRINTS

Registro das iterações do projeto, de março a setembro de 2026

Versão 1.0

14 de setembro de 2026

# Sumário

# 1. Método

O SIGU foi desenvolvido de forma iterativa, com entregas incrementais validadas junto ao Serviço de Obras Sociais. Este documento organiza o desenvolvimento em sprints, do primeiro commit ao encerramento da implantação.

As sprints foram reconstituídas a partir do histórico do repositório — commits, pull requests e scripts de migração de banco — e não de um planejamento prévio. Por isso têm duração variável: cada uma corresponde a um ciclo real de desenvolvimento encerrado por uma integração na branch principal, e não a uma janela fixa de tempo. As datas são as registradas no controle de versão.

A equipe foi formada por três integrantes; o desenvolvimento do código concentrou-se em um deles, com os demais atuando na definição do escopo, no levantamento junto à instituição e na documentação.

## 1.1. Visão geral

| Sprint | Período | Foco |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 09/03/2026 a 17/03/2026 | Concepção |
| Sprint 1 | 18/03/2026 a 12/04/2026 | Fundação |
| Sprint 2 | 13/04/2026 a 04/05/2026 | Turmas e lista de presença |
| Sprint 3 | 05/05/2026 a 25/05/2026 | Aderência ao cenário real |
| Sprint 4 | 26/05/2026 a 30/05/2026 | Identidade visual e segurança |
| Sprint 5 | 01/06/2026 a 03/07/2026 | UX do módulo de assistidos |
| Sprint 6 | 04/07/2026 a 12/07/2026 | Turmas do cronograma do SCFV |
| Sprint 7 | 13/07/2026 a 01/08/2026 | Retorno da apresentação ao SOS |
| Sprint 8 | 02/08/2026 a 25/08/2026 | Implantação, dados e documentação |
| Sprint 9 | 26/08/2026 em diante | Piloto e encerramento |

## 1.2. Números do projeto

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Duração | 09/03/2026 a 25/08/2026 (código); documentação e piloto em setembro |
| Commits na branch principal | 33 |
| Pull requests integrados | 9 |
| Migrações de banco | 11, além do esquema inicial |
| Turmas cadastradas | 38, nas três unidades |
| Cadastros migrados | 526 |
| Testes automatizados | 20, em 2 conjuntos |
| Documentos produzidos | 7: SRS, Arquitetura, Manual do Usuário, Manual Técnico, Plano de Implantação, Relatório Piloto e este |

# 2. Sprints

## 2.1. Sprint 0 — Concepção

| Período | 09/03/2026 a 17/03/2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Definir a estrutura do projeto e alinhar as expectativas da equipe e da instituição. |
| Entregas | • Estrutura principal do repositório: separação entre cliente (React) e servidor (Node.js). • Modelos iniciais de código para controladores, modelos e rotas. • README com a descrição do projeto e a seção de expectativas. |
| Evidências | • Commits de 09/03 (estrutura e modelos) e 17/03 (README). • Participação de dois integrantes da equipe no repositório. |

## 2.2. Sprint 1 — Fundação

| Período | 18/03/2026 a 12/04/2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Colocar de pé as três camadas do sistema e o isolamento de dados por unidade, requisito central do SOS. |
| Entregas | • Esquema do banco de dados no Supabase: unidades, funcionários, assistidos e listas de presença. • Autenticação com token e escopo de unidade transportado na sessão. • Primeira versão da interface: login, listagem e cadastro de assistidos. • Configuração de publicação da interface (reescrita de rotas para a SPA). • Rotas de cadastro de assistidos revisadas. |
| Evidências | • Commit de 12/04 com 49 arquivos e cerca de 16 mil linhas — a maior entrega do projeto. • vercel.json e ajuste das rotas de estudantes no mesmo dia. |
| Observações | O intervalo entre 17/03 e 12/04 foi dedicado ao levantamento de requisitos junto ao SOS, sem integração no repositório. |

## 2.3. Sprint 2 — Turmas e lista de presença

| Período | 13/04/2026 a 04/05/2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Entregar o fluxo operacional diário: organizar assistidos em turmas e lançar a frequência. |
| Entregas | • Refatoração de UI/UX das telas de assistidos, turmas e cadastro. • Tabela de turmas por unidade e vínculo do assistido à turma. • Sistema de chamada: lançamento de presença por turma, data e período, com histórico. • Primeiras telas de exibição de dados agregados. |
| Evidências | • PR #1 (ft_2) em 03/05 e PR #2 (ft_3) em 04/05. • Migrações 002 (turma no assistido) e 003 (tabela de turmas; assistido sem turma). |

## 2.4. Sprint 3 — Aderência ao cenário real

| Período | 05/05/2026 a 25/05/2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Adequar o cadastro à ficha cadastral usada pelas unidades e emitir os primeiros relatórios. |
| Entregas | • Cadastro de assistido reestruturado conforme a ficha do SOS: identificação, saúde, escola, endereço, responsável e composição familiar. • Ficha de encaminhamento (posteriormente retirada a pedido da instituição). • Observações do orientador no cadastro. • Exportação em PDF dos gráficos do sistema. • Remoção de informações sensíveis do README. |
| Evidências | • PRs #3 a #6 (ft_4), todos em 25/05. • Migrações 004 (campos de perfil), 005 (anotações do orientador) e 006 (encaminhamento). |

## 2.5. Sprint 4 — Identidade visual e segurança

| Período | 26/05/2026 a 30/05/2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Dar ao sistema a aparência de produto e reforçar a proteção da API antes da primeira apresentação. |
| Entregas | • Adoção de componentes de interface padronizados (shadcn/ui) e revisão da identidade visual. • Tela de gestão de funcionários e permissões, restrita à sede. • Cabeçalhos de segurança, limitação de tentativas de login e de requisições, validação de variáveis de ambiente. • Troca da biblioteca de geração de PDF. |
| Evidências | • PRs #7 e #8 (Kekis) em 30/05. • Commit de segurança em 30/05. |

## 2.6. Sprint 5 — UX do módulo de assistidos

| Período | 01/06/2026 a 03/07/2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Refazer a experiência do módulo mais usado do sistema a partir do retorno da instituição. |
| Entregas | • Formulário de cadastro em quatro etapas, com navegação livre entre elas. • Listagem com busca, filtros por turma e detalhes em janela. • Tratamento de erros e mensagens em linguagem do usuário. |
| Evidências | • PR #9 (Kekis) em 03/07: 24 arquivos, cerca de 2,8 mil linhas. • Backlog do Produto v4.0 datado de 15/06, entre as duas integrações. |
| Observações | Sprint mais longa do projeto, com a apresentação do sistema ao SOS e a consolidação do backlog no meio do período. |

## 2.7. Sprint 6 — Turmas do cronograma do SCFV

| Período | 04/07/2026 a 12/07/2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Cadastrar as turmas reais das três unidades, com período, dias da semana e faixa etária. |
| Entregas | • As 38 turmas do cronograma do SCFV (11 no Viver, 17 no Sonhar, 10 no Semear). • Período, dias da semana e faixa etária como atributos da turma, exibidos nos cartões. • Migração de complemento para turmas já existentes em produção. |
| Evidências | • Commit de 12/07. • Migrações 007 (cronograma) e 008 (complemento). |

## 2.8. Sprint 7 — Retorno da apresentação ao SOS

| Período | 13/07/2026 a 01/08/2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Implementar as melhorias levantadas na última reunião com a instituição. |
| Entregas | • Pessoas autorizadas a retirar o assistido, além do responsável. • Desativação de assistido com preservação do histórico; exclusão restrita ao administrador. • Indicação do tempo de vínculo com o programa. • Ficha individual em PDF e planilha por assistido; exportação da listagem em Excel. • Registro da vinculação no SISC e alerta de divergência com a turma. • Perfis Técnico e Assistente, com as mesmas permissões do Coordenador. • Remoção da ficha de encaminhamento. |
| Evidências | • Commit de 01/08: 33 arquivos. • Migrações 009 (autorizados), 010 (SISC) e 011 (perfis). |

## 2.9. Sprint 8 — Implantação, dados e documentação

| Período | 02/08/2026 a 25/08/2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Colocar o sistema em produção com os dados reais e documentar o produto. |
| Entregas | • Correção da publicação da API (diretório-raiz do serviço) e complemento das turmas em produção. • Importador de planilhas: simulação obrigatória, sinônimos de cabeçalho, diagnóstico de colunas, desambiguação de turma por turno, atualização não destrutiva. • Migração de 526 cadastros das três unidades. • Painel de usuários por turma refeito: todas as turmas, agrupadas por unidade. • Documentação: SRS, Arquitetura e Design, Manual do Usuário, Manual Técnico e Plano de Implantação. • README reescrito. |
| Evidências | • Commits de 25/08: 53 arquivos e cerca de 5,6 mil linhas, além do ajuste do gráfico. • Pasta docs/ com cinco documentos e os geradores. |

## 2.10. Sprint 9 — Piloto e encerramento

| Período | 26/08/2026 em diante |
| --- | --- |
| Objetivo | Acompanhar o uso real, fechar as pendências de dados e concluir a documentação. |
| Entregas | • Relatório de Implantação Piloto. • Reimportação das planilhas com o mapeamento corrigido (pendente). • Vínculo dos assistidos sem turma (pendente). • Registro do desenvolvimento em sprints (este documento). |
| Evidências | • Relatório de Implantação Piloto em docs/. • Pendências registradas na seção 4.3 do relatório. |

# 3. Observações sobre o processo

- As sprints mais longas (1 e 5) coincidem com os momentos de contato com a instituição — levantamento inicial e apresentação do sistema. O tempo sem integração no repositório não foi tempo parado: foi levantamento e validação.

- A cada retorno do SOS seguiu-se uma sprint de adequação (3, 5 e 7). O produto convergiu para o cenário real por aproximações sucessivas, não de uma vez.

- As migrações de banco numeradas contam a mesma história que os commits: cada funcionalidade nova que exigiu dado novo tem o seu script, na ordem em que apareceu.

- A documentação ficou concentrada no fim (Sprint 8). Em projetos futuros, o SRS e o registro de decisões de arquitetura renderiam mais se escritos junto com as Sprints 1 a 3, quando as decisões foram tomadas.

- A importação dos dados reais (Sprint 8) foi a etapa que mais expôs problemas — e a que mais melhorou o sistema. Antecipá-la, ainda que com uma amostra, teria encurtado as Sprints 5 e 7.